ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 04.10.2012 № 88

станица Отрадная

Об утверждении муниципальной целевой программы "Реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории
Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района"

на 2012 - 2014 годы

В соответствии с законом Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края», в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2011 года № 1169 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории
Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района" на 2012 - 2014 годы (приложение).

 2.Специалисту I категории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района (Ананьева) осуществлять финансирование расходов по
реализации указанной программы в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского поселения на эти цели.

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4.Обнародовать настоящее постановление в установленном
порядке.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории
Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района" на 2012 - 2014 годы.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района С.А.Пашенцева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Отрадненского сельского

поселения Тихорецкого района

от 04.10.2012г .№ 88

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района"

на 2012 - 2014 годы

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории
Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района"

на 2012 - 2014 годы

Наименование программы "Капитальный ремонт и ремонт

 автомобильных дорог местного значения

 на территории Отрадненского сельского

 поселения Тихорецкого района" на 2012 –

 2014 годы.

Основание для разработки закон Краснодарского края от 7 июня программы 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных

 дорогах, расположенных на территории

 Краснодарского края», постановления

 главы администрации (губернатора)

 Краснодарского края от 11 октября 2011

 года № 1169 «Об утверждении

 ведомственной целевой программы

 "Капитальный ремонт и ремонт

 автомобильных дорог местного значения

 Краснодарского края на 2012-2014 годы»

Разработчик программы Администрация Отрадненского сельского

 поселения Тихорецкого района

Цель программы Доведение уличной дорожной сети до

 нормативного состояния, обеспечение

 круглогодичного автотранспортного

 сообщения между населенными пунктами

Задачи программы проведение капитального ремонта и

 ремонта дорог местного значения

 поселения, капитальный ремонт и ремонт

 дворовых территорий многоквартирных

 домов, проездов к дворовым территориям

 МКД населенного пункта, расширение сети

 автомобильных дорог с твердым

 покрытием, доведение транспортно

 эксплуатационных показателей до

 нормативных требований

Сроки реализации 2012-2014 годы

программы

Объемы и источники 2012 год - местный бюджет- 200тыс.216руб.

финансирования программы краевой бюджет – 3800,0 тыс.руб.

 2013 год – местный бюджет – 200 тыс.руб

 Краевой бюджет -

 2014 год – местный бюджет – 200 тыс.руб

 Краевой бюджет -

Организация контроля за администрация Отрадненского сельского исполнением программы поселения Тихорецкого района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Хорошее состояние уличной дорожной сети необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшение условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность эксплуатации автодорог местного значения обостряет проблему безопасности дорожного движения. Состояние дорожного покрытия в поселении усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременная помощь оказаний срочной медицинской помощи при потере времени во время поездки по дорогам местного значения, сокращение транспортного обслуживания населения при ухудшении погодных условий.

1. Цели и задачи реализации программы

Цели:

- формирование улично-дорожной сети Отрадненского сельского поселения соответствующего требованиям;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения между населенными пунктами.

Задачи:

- проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенного пункта Отрадненского сельского поселения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД населенного пункта;

- расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

1. Оценка эффективности программы

Результаты реализации программы окажут положительное влияние на решение проблем в сфере транспортного обслуживания населения Отрадненского сельского поселения.

Выполнение намеченных программой мероприятий позволит:

- сформировать улично-дорожную сеть Отрадненского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

1. Критерии выполнения программы

Критерием оценки эффективности программы является количество отремонтированных дорог и введенных в эксплуатацию

1. Перечень мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения, год | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования | Исполнитель |
| Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира | 2012 | 4000,216 | 3800,0 | 200,216 | Администрация Отрадненского сельского поселения |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Веселой | 2013 |  |  | 100 | Администрация Отрадненского сельского поселения |
| 3. | Ремонт проезда к территориям многоквартирных домов по ул. Ленина | 2013 |  |  | 100 | Администрация Отрадненского сельского поселения |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Веселой | 2014 |  |  | 200 | Администрация Отрадненского сельского поселения |

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района С.А.Пашенцева